Especificaciones técnicas de

proyecto.

Desarrollo de etapa 1 de aplicación PackWise

David Fernandez Campos

10/11/2025

Introducción:

Este documento detallara las características de la aplicación PackWise con un énfasis inicial de obtener MVP (mínimum viable producto)

## Tu visión completa resumida

Tu idea general es una app que:

- Recibe un destino (ciudad/país).

- Obtiene el clima actual y promedio histórico (últimos 3 años en esa fecha).

- Usa IA (Happy Face) para recomendar qué llevar o comprar.

- Divide las recomendaciones en 3 categorías:

  - Esenciales (viajero mínimo)

  - Preparado (viajero promedio)

  - Sobrepreparado (viajero extremo)

- Muestra productos sugeridos (camisetas térmicas, paraguas, bloqueador, etc.) con enlaces a tiendas o afiliados.

- (En versiones futuras) Recomendaciones de hospedaje, vuelos, y servicios adicionales que generen comisión.

Fase 1: MVP

### Funcionalidad base:

- Input del usuario:

  - Un campo para escribir o seleccionar el destino.

  - (Opcional: permitir seleccionar la fecha del viaje).

- Datos del clima:

  - Usar una API gratuita (como OpenWeatherMap) para obtener:

    - Temperatura actual.

    - Pronóstico de los próximos días.

- IA básica (Happy Face o local mock):

  - Generar un texto con recomendaciones basadas en el clima.

  - Ejemplo:

“En París hace 12°C y hay lluvias leves. Te recomendamos llevar: abrigo ligero, paraguas, zapatos impermeables.”

- Secciones de recomendación:

  - Mostrar los tres niveles de preparación:

    - Mínimo

    - Preparado

    - Sobrepreparado

  - Puedes comenzar con listas estáticas generadas por la IA, sin conexión a tienda todavía.

- Interfaz limpia y profesional:

  - Un layout tipo dashboard (panel central con tarjetas o listas de recomendaciones).

- Fase 2: Fase de pulido de app:

Integrar afiliados de productos (cuando tengas las APIs o enlaces):

- Walmart, BestBuy, eBay, o cualquier que acepte afiliación.

- Los productos aparecerán junto con las recomendaciones.

Histórico de climas:

- No necesitas una API costosa. Puedes:

  - Guardar datos simulados.

  - O usar una API como Visual Crossing Weather API (tiene históricos reales).

Autenticación básica (opcional para esta etapa):

- Permitir guardar destinos o listas de viaje.

- Fase 3: Integración de APIS (Integración de software externo de compras)

Fase 3:

| Función | Descripción | Potencial de comisión |
| --- | --- | --- |
| 🏨 Recomendaciones de alojamiento | Integrar Booking, Expedia o TripAdvisor API | Alta |
| ✈️ Recomendaciones de vuelos | Skyscanner API o Kiwi API | Alta |
| 🧳 Venta de productos de viaje | Integrar Walmart, eBay o Amazon afiliados | Media |
| 🚗 Alquiler de autos | Rentalcars o Kayak API | Media |
| 🎟️ Tours o experiencias | GetYourGuide API | Media |

Especificaciones de diseño

Inspiraciones:

https://dribbble.com/shots/21685896-Spatial-UI-Design-Travel-Agency

https://dribbble.com/shots/19110570-Alcazar-Travel-Agency-Website

Paleta de colores:

Escala de grises a usar:

Fuentes de letra a usar:

Títulos: Monserrat

Subtítulos: Nunito

Párrafos: Open Sans y Roboto

Open Sans: usado para información general de la pagina

Roboto: será usado en las páginas de los productos para describir las características de los productos, como tallas, precio, colores ets..

Mapa de navegación

Wireframes